# Introducción a las Metodologías de Desarrollo de Software

Participantes:

Grela, Juan Diego.

Dimasi, Leonel.

Barragan, Fernando.

Neuville, Franco Adrian.

Smoes, Jorge Luis.

Introducción:

En este proyecto se desarrollará un software que permita sacar turnos para médicos aplicando la metodología de trabajo SCRUM y otras herramientas tales como Miro, GitHub y Jira con el fin de lograr una mayor organización y eficiencia.

Links:

JIRA: <https://pibito.atlassian.net/jira/software/projects/TPMET/boards/1/roadmap>

Miro: <https://miro.com/app/board/uXjVO5dsdFo=/>

GitHub: <https://github.com/juangrela96/TP-Metodologias-22>

Definición de criterio de done:

* Respetar buenas prácticas, indentaciones y convenciones de escritura.
* Se deben completar todos los criterios de aceptación.
* Se debe contar con un mínimo de 4 (cuatro) Unit Test satisfactorios, con un máximo de 2 por cada desarrollador. En caso de error se deberá realizar un informe registrado en un Word comentando el problema de forma precisa, agregando un screen shot y la solución implementada.
* En caso de surgir/encontrar algún BUG o diferencia en lo acordado con el cliente se deberá realizar un informe comentando el problema de forma precisa y la solución implementada.
* Los commit deberán ser concisos y descriptivos en los comentarios.
* Code review por 2 personas (diferentes del desarrollador) para realizar el pull request a la rama MASTER: un compañero debe verificar el código y quien realice el merge debe chequearlo también.
* En la descripción de la tarea en Jira debe un link hacia el commit en github.

Seguimiento:

1er reunion

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | 28/04 |
| Propósito | Reunión de coordinación |
| Síntesis de temas tratados | |
| Tema | Situacion / Pasos a seguir |
| Inicio TPE | Leer, analizar y discutir el TPE. |
| Funcionalidades TPE | Analizar y detallar de forma simple las funcionalidades que veamos en el TPE. |
| Próxima reunión | Coordinación 03/05 |

2da reunion

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | 03/05 |
| Propósito | Reunión de avances en User Stories y User Story Map |
| Síntesis de temas tratados | |
| Tema | Situacion / Pasos a seguir |
| User Stories | Formalizacion de detalles y creación de US. |
| User story map | Creacion de mapa. |
| Próxima reunión | Coordinación 10/05 |

3ra reunion

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | 10/05 |
| Propósito | Reunión de avances en Sketch y definición de Criterio Done |
| Síntesis de temas tratados | |
| Tema | Situacion / Pasos a seguir |
| Criterio Done | Formalización de Criterio Done. |
| Prototipo (Sketch) | Planificacion del Diseño inicial. |
| Próxima reunión | Coordinación 10/05 |

Errores:

Borrador/consultas:

TAREAS

\*) DESARROLLAR UN SOFTWARE QUE PERMITA SACAR TURNOS.

0)CREAR ADMINISTRADOR MASTER DE LA PAGINA

RESPONSABILIDADES DE USUARIO:

1)LOGIN DE USUARIO (PACIENTE-MEDICO/SECRETARIA): SOLICITAR DNI (PACIENTE)

(CONSULTAR COMO ACCEDEN MEDICOS/SECRETARIAS) (VISUAL CONJUNTA O I NDIVIDUAL)

* 1. REGISTRAR UN USUARIO NUEVO.

3)SACAR NUEVO TURNO.

3.1) FILTRADO DE MEDICOS.

3.2) SELECCIÓN DE FECHAS

3.3) CONFIRMACION DE TURNO.

3.4) AVISO DE OBRA SOCIAL DISTINTA.

3.5) EMITIR COMPROBANTE DEL TURNO

4)VER TURNOS YA SACADOS.

4.1) LISTAR TURNOS CON DATOS DEL MEDICO ESPECIALIDAD, DIA Y HORARIO.

4.2) CANCELAR TURNOS.

RESPONSABILIDADES DE MASTER

5)CREAR NUEVOS MEDICOS/SECRETARIAS. (RESPONSABILIDAD DE CUENTA MASTER)

(CON QUE DATOS AGREGO LOS MEDICOS Y SECRETARIAS… PREGUNTAR)

5.1) CREAR SECRETARIA

5.1.1) ASIGNAR MEDICO (SUB TASK)

6)RESPONSABILIDADES DE SECRETARIA.MANEJO DE AGENDA DE LOS MÉDICOS

6.1) CARGAS DIAS Y HORARIOS DE MEDICOS ASOCIADOS.

6.2) CARGAR TURNOS A MEDICOS ASOCIADOS.

6.3) MODIFICACION DE DURACION DE TURNOS.

6.4) CANCELAR O REASIGNAR TURNOS.

6.5) VER TURNOS PRÓXIMOS DE MÉDICOS ASOCIADOS CON FILTRO.

6.6) SETEAR IMPRESIÓN DIARIA.

7) UTILIDAD DE MÉDICO (CONSULTAR MÁS ACCIONES)

7.1) VER TURNOS PRÓXIMOS CON FILTROS

PREGUNTAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS:

1)QUÉ DATOS A COMPLETAR DE MEDICO-SECRETARIA-MASTER?

2) ¿QUÉ TIPO DE USUARIO ES EL MASTER? ¿LLEVA TABLA APARTE?

3) FORMULARIO DE CUENTA MASTER VISIBLE O SÓLO CREACIÓN DIRECTA EN BACK END??